PROVEDBENI

PROGRAMA GRADA GAREŠNICE

za razdoblje 2021.-2025. godine

GRAD GAREŠNICA

Za Grad Garešnicu

Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.

Kolovoz 2021.

Sadržaj

1.	UVOD	1

1.1.	Kontekst i metodologija izrade Provedbenog programa Grada Garešnice	1

1.2.	Zakonodavni okvir	2

1.3.	Strateški okvir	3

2.	ANALITIČKA PODLOGA IZ KOJE PROIZLAZE KRATKOROČNE RAZVOJNE POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI	5

2.1.	Osnovni podaci	5

2.1.1.	Položaj i smještaj	5

2.1.2.	Gradska uprava i digitalizacija	6

2.1.3.	Proračun	6

2.1.4.	Proračunska ulaganja u strateške ciljeve u razdoblju 2016.-2020.	7

2.1.5.	Opća infrastruktura	9

2.2.	DRUŠTVO	13

2.2.1.	Demografski pokazatelji	13

2.2.2.	Predškolski odgoj i školsko obrazovanje	16

2.3.	Kultura	17

2.4.	Civilno društvo	18

2.5.	Sport	19

2.6.	Zdravstvena zaštita i socijalna skrb	19

2.7.	GOSPODARSTVO	21

2.7.1.	Indeks razvijenosti	21

2.7.2.	Tržište rada	21

2.7.3.	Poduzetništvo	22

2.7.4.	Poljoprivreda	25

2.7.5.	Turizam	27

3.	MISIJA, VIZIJA I SWOT ANALIZA	29

3.1.	Misija Grada Garešnice	29

3.2.	Vizija Grada Garešnice	29

4.	STRATEŠKI OKVIR PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA GAREŠNICE ZA RAZDOBLJE 2021-2025. GODINE	39

4.1.	Mjere, aktivnosti i razvojni projekti	39

5.	financijski, akcijski i terminski plan provedbe razvojnih projekata	47

6.	PRAĆENJE, IZVJEŠTAVANJE I VREDNOVANJE STRATEŠKIH AKATA	49

6.1.	Praćenje i izvještavanje	49

6.2.	Vrednovanje akata strateškog planiranja	50

PRILOZI DOKUMENTU:

PRILOG 1. TERMINSKI, AKCIJSKI I FINANCIJSKI PLAN PROVEDBE RAZVOJNIH MJERA

PRILOG 2. KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA I KOMUNIKACIJSKI AKCIJSKI PLAN

PRILOG 3. STRATEGIJA SAVJETOVANJA

Popis slika, tablica i grafikona:

Slika 1: Teritorijalni položaj Bjelovarsko–bilogorske županije u Republici Hrvatskoj	5

Tablica 1: Proračunski prihodi Grada Garešnice	6

Tablica 2: Proračunski plan Grada Garešnice za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu	7

Tablica 3: Proračunska ulaganja u strateške ciljeve	8

Tablica 4: Broj eko otoka i podijeljenih spremnika na području Grada Garešnice	9

Tablica 5: Sustav gospodarenja otpadom Grada Garešnice	10

Tablica 6: Investiranje u uređenje i izgradnju dječjih vrtića	11

Tablica 7: Energetski obnovljeni javni objekti	11

Tablica 8: Broj djece u vrtićima i zaposlenika u vrtićima	16

Tablica 9: Broj korisnika i prava u socijalnoj skrbi - 2019. godina – CZS Garešnica	20

Tablica 10: Broj i stopa nezaposlenosti u Gradu Garešnici	21

Tablica 11: Poslovne zone Grada Garešnice	25

Tablica 12: Oblici registracije poljoprivredne djelatnosti	26

Tablica 13: Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima	26

Grafikon 1: Sredstva iz EU koja su uplaćena u proračun Grada Garešnice	7

Grafikon 2: Proračunska ulaganja u strateške ciljeve - postotak	9

Grafikon 3. Ulaganje u razvoj komunalne i javne infrastrukture	10

Grafikon 4: Struktura sustava javne rasvjete prema tipu svjetiljke	12

Grafikon 5: Procjena broja stanovnika Grada Garešnici	13

Grafikon 6: Dobna struktura stanovništva Grada Garešnice	14

Grafikon 7: Podjela stanovništva prema spolnoj strukturi	15

Grafikon 8: Prirodno kretanje stanovnika	15

Grafikon 9: Mehaničko kretanje stanovništva u županiji	15

Grafikon 10: Kretanje broja učenika u osnovnim školama	17

Grafikon 11. Broj održanih manifestacija Grada Garešnice	18

Grafikon 12: Područja djelovanja OCD-ova s područja Grada Garešnice	19

Grafikon 13: Indeks razvijenosti	21

Grafikon 14: Kretanje broja nezaposlenih osoba	22

Grafikon 15: Ukupno dodijeljenih potpora poduzetnicima u razdoblju 2016-2020. godine	23

Grafikon 16 Kretanje broja poduzeća	24

Grafikon 17: Broj OPG-ova na području Grada Garešnice	25

Grafikon 18: Dobna struktura poljoprivrednika	26

Grafikon 19: Broj turističkih dolazaka i noćenja u Gradu Garešnice	28

- UVOD

  - Kontekst i metodologija izrade Provedbenog programa Grada Garešnice

U razdoblju do 2021. godine važeći strateški dokument Grada Garešnice bila je Strategija razvoja Grada Garešnice za razdoblje 2016. -2020. godine sukladno Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 123/17, članak 26.). Gradsko vijeće Grada Garešnice, na sjednici održanoj 11. travnja 2016. godine, donijelo je Odluku o prihvaćanju Strategije razvoja Grada Garešnice za razdoblje 2016.-2020. godine („Službeni glasnik Grada Garešnice“, broj 3/2016), a ostat će na snazi do kraja 2022. godine, odnosno ostat će na snazi i nakon usvajanja Provedbenog programa Grada Garešnice za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kratkoročni su akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Slijedom navedenog, Odlukom o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Garešnice za razdoblje od 2021. do 2025. godine  KLASA: 302-01/21-01/1, URBROJ: 2123/01-02-21-1) pokrenut je proces pripreme izrade dokumenta službenog naziva Provedbeni program Grada Garešnice za razdoblje 2021.-2025. Za potrebe procesa izrade Programa imenovana je i radna skupina u sljedećem sastavu:

- Josip Bilandžija, gradonačelnik Grada Garešnice,

- zamjenik Goran Cupek, zamjenik gradonačelnika Grada Garešnice;

- Miroslav Gerstner, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove,

- zamjenik Ivana Burić, viši referent za društvene djelatnosti;

- Mirela Kozmač, pročelnica Upravnog odjela za financije,

- zamjenik Josip Vacek, viši stručni suradnik za računovodstvo i financije.

Također, sa svojim prijedlozima projekata sudjeluju čelnici trgovačkih društava i javnih ustanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada Garešnice.

Osim toga, angažirana je Lokalna razvojna agencija, LRA-PCG d.o.o., koja sudjeluje u koordinaciji svih aktivnosti izrade Provedbenog programa i pratećih dokumenata te u pripremi istih.

Proces izrade Provedbenog programa Grada Garešnice za razdoblje 2021.-2025. godine odvija se u  nekoliko faza, kako slijedi:

- Izrada analize stanja

- Definiranje baze projekata koji će se započeti i/ili realizirati do 2025. godine

- SWOT Analiza

- Prijedlog vizije i smjerova razvoja

- Razrada mjera, aktivnosti i projekata, u skladu sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije

- Izrada financijskog plana provedbe i poveznica s proračunom

- Izrada Akcijskog plana provedbe razvojnih projekata

- Predlaganje nacrta Provedbenog programa Grada Garešnice za razdoblje 2021.-2025.

- Provođenje javnog savjetovanja o Nacrtu

- Usvajanje Provedbenog programa Grada Garešnice

Za izradu analize stanja korišteni su interni i eksterni relevantni podaci, poput Izvješća o izvršenju proračuna Grada Garešnice (2016.-2020.), Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice (2016.-2020.), podataka Državnog zavoda za statistiku, Financijske agencije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore, Registra udruga, Upisnika poljoprivrednika te izvješća drugih nacionalnih institucija i službenih baza podataka.

  - Zakonodavni okvir

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 123/17) uređen je sustav strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj na svim razinama upravljanja (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) te način pripreme, izrade, provedbe, izvješćivanja, praćenja provedbe i učinaka te vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17), Vlada Republike Hrvatske je 2018. godine donijela Uredbu o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/2018). Sustav strateškog planiranja u RH temelji se nacionalnim (Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine), regionalnim, odnosno županijskim (Planovi razvoja jedinica regionalne/područne samouprave za razdoblje 2021-2027.) te lokalnim (Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2021-2025.) aktima strateškog planiranja.

U skladu s navedenim, Provedbeni program Grada Garešnice za razdoblje 2021.-2025. predstavlja kratkoročni strateški akt kojim će se definirati ciljevi, prioriteti i mjere te razvojni projekti Grada Garešnice, a koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata, odnosno s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (dalje: NRS 2030.). Obvezni sadržaj Provedbenog programa Grada Garešnice za razdoblje 2021-2025. utvrđen je člankom 18. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/2018).

  - Strateški okvir

NRS 2030 usklađena je s ciljevima nove regionalne i kohezijske politike Europske unije za razdoblje 2021.-2027.:

- Pametnija Europa (Smarter Europe),

- Zelena Europa bez ugljika (Greener, low-carbon Europe),

- Povezanija Europa (More connected Europe),

- Socijalnija Europa (More social Europe) i

- Europa bliža građanima (Europe closer to citizens)

Strateški okvir NRS 2030, kao krovni nacionalni strateški akt na koji se potom veže i strateški smjer razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini sastoji se od sljedećih razvojnih smjerova i strateških ciljeva (dalje: SC):

- Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo

- SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

- SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

- SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

- SC 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske

- Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize

- SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

- SC 6. Demografska obnova i bolji položaj obitelji

- SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj

- Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija

- SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

- SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj bio gospodarstva

- SC 10. Održiva mobilnost

- SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva

- Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalni razvoj

- SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima

- SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti

Dokument je usklađen s višegodišnjem financijskim okvirom EU te aktima strateškog planiranja povezanim s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. - 2027. definiranim Odlukom o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu (Vlada Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/352, URBROJ: 50301-05/16-20-6), a koja je u skladu s Prijedlogom uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize (COM(2018) 375 final).

- ANALITIČKA PODLOGA IZ KOJE PROIZLAZE KRATKOROČNE RAZVOJNE POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI

  - Osnovni podaci

    - Položaj i smještaj

Bjelovarsko–bilogorska županija, ukupne površine 2.262,0 km², nalazi se u istočnom dijelu skupine županija središnjeg dijela Hrvatske, a graniči sa Koprivničko – križevačkom na sjeveru, Virovitičko – podravskom na sjeveroistoku, Sisačko – moslavačkom na jugu i Zagrebačkom županijom na zapadu. Bjelovarsko–bilogorska županija obuhvaća prostor četiri karakteristične zemljopisne cjeline: Bilogoru (sjeverno i sjeveroistočno), rubne masive Papuka i Ravne gore (istočno), Moslavačku goru (jugozapadno) i dolinu rijeke Česme i Ilove (zapadno, središnje i južno). Grad Garešnica smješten je na istočnim obroncima Moslavačke gore i geografski pripada Moslavini te ukupnom površinom od 226,5 km² čini južni dio Bjelovarsko–bilogorske županije i predstavlja 8,5% njezine ukupne površine.

Slika 1: Teritorijalni položaj Bjelovarsko–bilogorske županije u Republici Hrvatskoj

i grada Garešnice u Bjelovarsko–bilogorskoj županiji

Izvor: Strategija Grada Garešnice 2016.-2020.

Područje grada Garešnice svojim sjevernim dijelom graniči s općinama Berek, Velika Trnovitica i Hercegovac, sa kojima je do 1993. činila zajedničku općinu, a na istoku se pruža granica s općinom Končanica, te Dežanovac. Zapadna, južna i jugoistočna granica ujedno su i županijske granice sa Sisačko-moslavačkom i Požeško slavonskom županijom. Glavno središte Garešnice nalazi se na nadmorskoj visini od 130 metara, 17 km sjeveroistočno od Kutine i 44 kilometra južno od županijskog središta Garešnice.

    - Gradska uprava i digitalizacija

Gradska uprava Grada Garešnice broji ukupno 18 zaposlenika, koji se dijele na službenike i namještenike. Kategoriju službenika čine zaposlenici sa VSS i VŠS, dok kategoriju namještenika čine osobe sa završenom srednjom školom.

Kada je riječ o spolnoj strukturi zaposlenika, prevladavaju žene sa postotkom od 55%, muškarci čine preostalih 45%. 5 zaposlenika ima visoku stručnu spremu, 7 višu, 6 zaposlenika je sa srednjom stručnom spremom. U promatranom periodu od 2016. do 2020. godine poslovanje gradske uprave, odnosno lokalne administracije unaprjeđeno je redizajnom web stranice koja sadrži sve informacije i dokumente kako bi građani imali transparentan pregled na rad gradske uprave. Gradski portal sastoji se od nekoliko cjelina:

- gradska uprava;

- o gradu;

- tvrtke i ustanove;

- vijesti;

- akti grada;

- e-uprava;

- meni sa svim gradskim dokumentima;

- imenik.

U okviru gradskih dokumenata javno su dostupni podaci o Gradskom vijeću, lokalnim izborima, proračunu, javnim pozivima, natječajima i mnogim drugim informacijama čime je pravo na pristup informacijama putem otvorenosti i javnosti djelovanja gradske uprave podignuto na značajno višu razinu.

    - Proračun

Uravnotežena proračunska kretanja te kvalitetno planiranje proračunskih prihoda i rashoda jedan su od ključnih preduvjeta rasta gospodarstva te održivog razvoja. Proračunski prihodi Grada Garešnice svake godine bilježe porast (osim 2020.), ukoliko promatramo referentni period 2016.-2020. godine. Proračun se u 2020. godini povećao za 29 milijuna HRK u odnosu na 2016. godinu što je povećanje od 45%.

Tablica 1: Proračunski prihodi Grada Garešnice

| PRORAČUNSKI PRIHODI (u HRK) |  |
| --- | --- |
| 2016. | 25.512.141,19 |
| 2017. | 25.053.138,20 |
| 2018. | 40.254.880,81 |
| 2019. | 59.399.177,75 |
| 2020. | 54.257.141,22 |

Izvor: Izvještaji Grada Garešnice o izvršenju proračuna

U razdoblju 2016.-2020. godine u proračun Grada Garešnice iz Europske unije uplaćeno je 39.307.236,69 HRK, kao što je i vidljivo u grafikonu 1.  Iznosi su se iz godine u godinu u prosjeku udvostručavali te je 2020. godine došlo do porasta proračunskih sredstava za nešto manje od 29 milijuna HRK u odnosu na 2016. godinu – kada je riječ o proračunskim prihodima koji su ostvareni kroz financiranje od strane Europske Unije.

Grafikon 1: Sredstva iz EU koja su uplaćena u proračun Grada Garešnice

Izvor: Službeni podaci Grada Garešnice

Kada govorimo o proračunskom planu za 2021. godinu te projekcijama za 2022. i 2023. godinu, iz tablice ispod vidljivo je kako se u 2023. godini planira smanjenje prihoda od gotovo 5 milijuna HRK, odnosno smanjenje proračunskih prihoda za 5,5% u odnosu na 2021. godinu. Dodatno, ukoliko projekciju usporedimo sa proračunskim prihodima iz 2016. godine, planirani prihodi u 2023. godini veći su za 166% od onih ostvarenih u 2016. godini. Proračunski prihodi Grada Garešnice znatno su povećani u promatranom periodu, a povećanje prihoda djelomično je rezultat sredstva koja su dostupna u okviru proračuna Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Za daljnje analize ključan će biti iznos realiziranih proračunskih prihoda.

Tablica 2: Proračunski plan Grada Garešnice za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

| PRORAČUNSKE PROJEKCIJE (u HRK) |  |
| --- | --- |
| 2021. | 80.032.000 |
| 2022. | 74.812.000 |
| 2023. | 75.632.000 |

Izvor: Proračun Grada Garešnice za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

    - Proračunska ulaganja u strateške ciljeve u razdoblju 2016.-2020.

Važan pokazatelj kvalitete ulaganja i proračunske potrošnje, svakako je strateško ulaganje - odnosno ostvarivanje zadanih strateških ciljeva i proračunska izdvajanja za iste. Strateški ciljevi ostvaruju se kroz razvojne projekte, programe i mjere kojima se potiče kvalitetno raspolaganje dostupnim resursima i održivi razvoj područja. Sukladno tome, važno je napomenuti kako su u Strategiji razvoja Grada Garešnice za razdoblje 2016.-2020. godine definirana četiri strateška cilja:

- SC1. Stvaranje uvjeta za  konkurentno gospodarstvo

- SC2. Unapređenje infrastrukturnog sustava

- SC3. Unapređenje kvalitete života

- SC4. Efikasno upravljanje resursima

Ključno je prikazati proračunsku potrošnju po strateškim ciljevima kako bismo mogli iščitati koliko su planirani ciljevi povezani sa samim proračunom jedinice lokalne samouprave i sukladno tome, koliko su ostvarivi. Tablica u nastavku predstavlja prikaz ukupnih proračunskih strateških ulaganja Grada Garešnice u razdoblju od 2016. godine do kraja prve polovice 2020. godine. Vrijednost ukupnog planiranog ulaganja za sva četiri definirana strateška cilja kroz sve godine obuhvaćene Strategijom iznosila je 224.901.672,33 HRK, a vrijednost ukupnog izvršenja do kraja prve polovice 2020. godine iznosila je 211.098.447,27 HRK, što znači da je realizirano 93,86% ukupnih planiranih strateških investicija.

Tablica 3: Proračunska ulaganja u strateške ciljeve

| STRATEŠKI CILJEVI | Ulaganja iz gradskog proračuna 2016.-2020. (SVEUKUPNO) u kunama |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno planirano | Ukupno realizirano | Postotak realizacije |
| STRATEŠKI CILJ 1. | 38.073.260,00 | 36.169.931,75 | 95,00% |
| STRATEŠKI CILJ 2. | 36.325.200,00 | 33.782.918,79 | 93,00% |
| STRATEŠKI CILJ 3. | 33.485.694,94 | 29.826.614,37 | 89,07% |
| STRATEŠKI CILJ 4. | 117.017.517,39 | 111.318.982,36 | 95,13% |
| SVEUKUPNO | 224.901.672,33 | 211.098.447,27 | 93,86% |

Izvor: Proračun Grada Garešnice – plan razvojnih programa

Od ukupnih realiziranih ulaganja (211.098.447,27 HRK) 52,73% sredstava je uloženo za ostvarenje strateškog cilja 4 – Efikasno upravljanje resursima, 17,13% sredstava je uloženo za ostvarenje strateškog cilja 1 - Stvaranje uvjeta za  konkurentno gospodarstvo, 16% za ostvarenje strateškog cilja 2 - Unapređenje infrastrukturnog sustava, a 14,13% za ostvarenje strateškog cilja 3 - Unapređenje kvalitete života. Ukoliko uspoređujemo količinu sredstava koja je utrošena po pojedinom strateškom cilju, jasno je kako je na ostvarenje SC-a 4 potrošeno više sredstava, nego na preostala tri cilja zajedno. Moguće je zaključiti kako je Gradu Garešnici u promatranom periodu najvažnija bilo efikasno upravljati resursima. Najmanje se ulagalo, s obzirom na opisane specifične ciljeve, u unaprjeđenje kvalitete života.

Grafikon 2: Proračunska ulaganja u strateške ciljeve - postotak

Izvor: Proračun Grada Garešnice – plan razvojnih programa

    - Opća infrastruktura

Na području Grada Garešnice izgrađena su 53 km kanalizacijske mreže na kojima je priključeno 1.830 kućanstava i 216 gospodarski subjekt. Ukupno je na kanalizacijsku mrežu priključeno 57% od ukupnog broja stanovnika.

Na plinsku mrežu priključeno je 1982 kućanstava, te 275 tvrtki. Izgrađeno je sveukupno 114 km plinske mreže, te se ista konstantno obnavlja, te se ne planira daljnje proširenje mreže.

Izgrađeno je 70 km vodovodne mreže, te se planira proširenje vodovodne mreže od 20 km.

Jedan od ključnih pokazatelja razvoja komunalne infrastrukture jest kvaliteta upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Grada Garešnice u razdoblju od 2016. do 2020. godine realizirano je provedbom tzv. soft aktivnosti edukacije stanovništva (kroz izradu informativnih knjižica), investicijama u infrastrukturu za gospodarenje otpadom i strateškim planiranjem daljnjeg unaprjeđenja u idućem razdoblju. U periodu od 2016. do 2020. godine utrošeno je 26.578.873,77 HRK. Sustav gospodarenja otpadom na području Grada znatno je unaprjeđen, a pokazatelji provedbe ukazuju na pozitivne trendove.

Tablica 4: Broj eko otoka i podijeljenih spremnika na području Grada Garešnice

| Godina | Broj eko otoka na području Grada | Broj podijeljenih spremnika |
| --- | --- | --- |
| 2016. | 6 | 30 |
| 2017. | 6 | 30 |
| 2018. | 6 | 30 |
| 2019. | 5 | 25 |
| 2020. | 0 | 0 |

Izvor: Službena izvješća Grada Garešnice

Broj eko otoka i podijeljenih spremnika na području Garešnice ostao je isti od 2016. godine do 2018., te je 2019. smanjen za jedan. U 2020. godini eko otoci su uklonjeni, te se prikupljanje otpada vrši u novo sagrađenom reciklažnom dvorištu u južnoj zoni grada. Ukupna količina sakupljenog komunalnog otpada povećana je za više od 30% i pozitivan je pokazatelj u smislu ostvarenja najpoželjnije opcije gospodarenja otpadom – sprječavanja nastanaka otpada i ponovno korištenje istoga. Količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada također su u porastu, no važniji je pokazatelj udio miješanog komunalnog otpada u ukupno sakupljenom komunalnom otpadu, koji je u smanjenju. Udio miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu smanjio se sa 62% na početku promatranog razdoblja, na 56% u 2020. godini, kako je prikazano u tablici 11, što je manje gledano na razini  udjela miješanog komunalnog otpada u ukupno sakupljenom otpadu na razini RH, koji je 79%.

Tablica 5: Sustav gospodarenja otpadom Grada Garešnice

| Godina | Ukupno sakupljeno – komunalni otpad (t) | Odvojeno sakupljeno – komunalni otpad (t) | Miješani komunalni otpad (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016. | 1482,9 | 408,47 | 1074,43 |
| 2017. | 1446,31 | 551,64 | 1.079,00 |
| 2018. | 1781,9 | 690,24 | 1.091,66 |
| 2019. | 1898,46 | 795,24 | 1.103,22 |
| 2020. | 2343,47 | 720,11 | 1.623,36 |

Izvor: Službena izvješća Grada Garešnice

Kada pratimo proračunska ulaganja u infrastrukturne sustave, Grad Garešnica je u razdoblju 2016.-2020. godine unutar proračunskih infrastrukturnih sredstava čak 61% iznosa potrošio na unaprjeđenje cestovne infrastrukture. 18% sredstava je utrošeno na održavanje javnih površina i neiskorištenih nekretnina.

Grafikon 3. Ulaganje u razvoj komunalne i javne infrastrukture

Izvor: Proračun Grada Garešnice

Revitalizacija javnih površina i neiskorištenih nekretnina podrazumijeva unaprjeđenje kvalitete života u Gradu Garešnici kroz urbanu regeneraciju javnih prostora. Od 2016. do 2020. provedene su sljedeće investicije u revitalizaciju javnih površina i neiskorištenih nekretnina:

- uređena dječja igrališta

- uređenje objekata mjesnih odbora

- uređenje zelenih površina

- uređenje javnih površina

- uređenje građevinskih objekata

- rekonstrukcija objekta DVD-a Garešnički Brestovac

- izgradnja kuće za oproštaj (mrtvačnice)

- uređenje groblja.

Tablica 6: Investiranje u uređenje i izgradnju dječjih vrtića

| Godina | Vrijednost investicija (u HRK) |
| --- | --- |
| 2016. | 0,00 |
| 2017. | 258.994,25 |
| 2018. | 540.922,23 |
| 2019. | 5.001.406,68 |
| 2020. | 9.380.259,51 |
| UKUPNO | 15.181.582,67 |

Izvor: Proračun Grada Garešnice

Za aktivnosti djece na otvorenom obnovljena su i opremljena dječja igrališta u ukupnoj vrijednosti od 407.929,64 HRK.

Na energetsku obnovu ustanova na području Garešnice utrošeno je 59.212.386,11 HRK.

Tablica 7: Energetski obnovljeni javni objekti

| Energetska obnova |  |
| --- | --- |
| Objekt | Vrijednost investicije (u HRK) |
| Zgrada stare općine | 2.668.595,18 |
| Područna škola Garešnički Brestovac | 1.366.092,07 |
| Područna škola Hrastovac | 151.617,54 |
| Područna škola Zdenčac | 620.685,22 |
| Vatrogasno spremište – DVD Brestovac | 230.507,11 |
| Zgrada na adresi Vladimira Nazora 24 | 501.947,37 |
| Zgrada Centra za starije osobe | 127.642,63 |
| Tehno park u Kapelici | 19.952.986,09 |
| Izgradnja vrtića u Garešnici | 13.424.025,70 |
| Dječji vrtić u Garešničkom Brestovcu | 526.203,75 |
| Rekonstrukcija Centra za posjetitelje | 6.599.727,88 |
| Osnovna škola Garešnica | 10.974.919,49 |
| Uređenje društvenog doma u Ciglenici | 453.740,03 |
| Uređenje i modernizacija Hrvatskog doma u Garešnici | 1.363.091,90 |
| Zgrada Gradske uprave | 250.604,15 |
| UKUPNO | 59.212.386,11 |

Izvor: službena izvješća Grada Garešnice

U promatranom petogodišnjem razdoblju, na području Grada Garešnica udio energetski učinkovite javne rasvjete tako porastao je s 0% u 2016. godini na 100% u 2018. godini.

Grafikon 4: Struktura sustava javne rasvjete prema tipu svjetiljke

Izvor: službeni podaci Grada Garešnice

Dodatno, prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Gradu Garešnici 45% kućanstava posjeduje osobno računalo, stolno ili prijenosno. Jednako tome, 39% kućanstava istovremeno se koristi i internetom. O razvoju informatičke pismenosti građana Grada Garešnice više će reći usporedba navedenih podataka sa onima koji će iznjedriti novi službeni popis stanovništva. Provedeni projekt (koji je naveden ispod) i uvođenje besplatnog bežičnog interneta kao osnovne telekomunikacijske infrastrukture ključni su preduvjeti za razvoj Grada Garešnice kao pametnog grada i društveni i gospodarski razvoj općenito. Najvažniji projekt vezan uz telekomunikacijsku infrastrukturu je:

- WiFi4EU – uvođenje besplatnog bežičnog interneta za građane i posjetitelje na javnim površinama. Instalirano je 7 novih pristupnih točaka na zgradama Gradske uprave, Hrvatskog doma, zgrade na adresi Vladimira Nazora 27a, Gradskom trgu, na zgradi Turističke zajednice, na zgradi Hrvatske knjižnice i čitaonice i jezeru Skresovi.

  - DRUŠTVO

    - Demografski pokazatelji

Demografske mjere kojima Grad Garešnica nastoji dodatno utjecati na poboljšanje demografskog stanja područja, olakšati život građanima te podići kvalitetu života građana su:

- Sredstva potpore za novorođeno dijete – Grad Garešnica dodjeljuje za svako novorođeno dijete iznos od 1.000,00 HRK. U isto vrijeme Bjelovarsko-bilogorska županija dodjeljuje 500,00 HRK za svako dijete

- Cijena vrtića za prvo dijete iznosi 550,00 HRK (jaslice) odnosno 500,00 HRK (ostale grupe), za drugo 10% popusta, a za treće i svako sljedeće dijete je vrtić besplatan

- Financiranje nabave radnih bilježnica

- Sufinanciranje karti za prijevoz učenika srednjih škola

- Gradske stipendije za učenike i studente

- Sufinanciranje kupnje stambenog objekta ili zemljišta za mlade obitelji

- Sufinanciranje adaptacije stambenog prostora za mlade obitelji

- Nagrade za učenike i studente

- Jednokratne potpore studentima.

Grad Garešnica, zajedno s pripadajućim naseljima, u 2011. godini brojio je 10.472 stanovnika. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku koji procjenjuje broj stanovnika na godišnjoj razini, na području Garešnice došlo je do smanjenja broja stanovnika za 10%. U apsolutnom iznosu to znači 1.158 Gareščana manje 2011. godine, u odnosu na posljednji službeni popis stanovništva. Sukladno tome, možemo konstatirati kako je u Gradu Garešnici prisutan trend depopulacije.

Grafikon 5: Procjena broja stanovnika Grada Garešnici

Izvor: Državni zavod za statistiku

Indeks starenja iznosi 105,1 (85,2 za muškarce i 124,7 za žene) što ukazuje na izraženi proces starenja stanovništva. Koeficijent starosti stanovništva grada Garešnice iznosi 22,6 (18,9 za muškarce i 26,0 za žene) što dodatno potkrepljuje prethodno navedenu činjenicu starenja stanovništva.

Analizirajući podatke Državnog zavoda za statistiku RH o migraciji stanovništva i demografskim trendovima za područje Bjelovarsko-bilogorske županije i grada Garešnice u razdoblju 1948. – 2011. razvidan je značajan trend opadanja broja stanovnika (Tablica 3). Prema popisu stanovništva iz 2011. grad Garešnica bilježi 10.472 stanovnika, što predstavlja 8,74% ukupnog broja stanovnika Županije. Od 1953. grad Garešnica bilježi pad broja stanovnika, a u odnosu na popis stanovništva iz 2001. broj stanovnika se smanjio za 1.158, odnosno za 10%. Razlog depopulacije na području grada i županije su značajna migracijska kretanja mlađe populacije uzrokovana gospodarskom krizom i nezaposlenošću, odnosno odlazak mladih u veća urbana središta zbog mogućnosti lakšeg zapošljavanja.

Grafikon 6: Dobna struktura stanovništva Grada Garešnice

Izvor: Državni zavod za statistiku

Kod podjele i prikaza stanovništva Garešnice prema spolu, važno je uočiti kako je veći udio žena u odnosu na muškarce, trend koji je prisutan i na području Grada i na području županije. Žena je u Gradu Garešnici 52%, a na razini županije 51%. Moguće je zaključiti kako je spolna struktura prilično ujednačena.

Grafikon 7: Podjela stanovništva prema spolnoj strukturi

Izvor: Državni zavod za statistiku

Prirodno kretanje broja stanovnika Grada Garešnice – negativno je. U razdoblju 2016.-2020. godine rođeno je 375, a umrlo 673 stanovnika što znači da je četverogodišnjem periodu 298 više umrlih u odnosu na broj rođenih.

Grafikon 8: Prirodno kretanje stanovnika

Izvor: Državni zavod za statistiku

Ukoliko se osvrnemo na mehaničko kretanje stanovništva, iz tablice ispod jasno je kako je i ono negativnog predznaka. Ukoliko promatramo svaku pojedinu godinu, broj odseljenih je uvijek veći od broja doseljenih. Pozitivan je trend porasta broja doseljenih na područje Grada, međutim on nije dovoljan zbog velikog broja ljudi koji napuštaju područje Grada. Dominantne su međužupanijske migracije.  U periodu 2016.-2020. godine ukupno je doseljeno 846 osoba, a odseljeno 1.421 osoba.

Grafikon 9: Mehaničko kretanje stanovništva u županiji

|  | BROJ DOSELJENIH | BROJ ODSELJENIH |
| --- | --- | --- |
| 2016. | 180 | 327 |
| 2017. | 189 | 353 |
| 2018. | 231 | 362 |
| 2019. | 246 | 379 |

Izvor: Državni zavod za statistiku

    - Predškolski odgoj i školsko obrazovanje

Na području Garešnice djeluju dvije osnovne škole i tri dječja vrtića. Grad Garešnica kao proračunskog korisnika ima tri dječja vrtića – Dječji vrtić Maslačak, a na području Grada djeluju kao jedinstvena cjelina Ukupno je u vrtićkoj godini 2020./2021. u dječje vrtiće upisano 226 djece. Na poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga odgoja i obrazovanja te povećanje dostupnosti najznačajnije je utjecala investicija u izgradnju i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u ulici Petra Svačića 11D koje se provelo u periodu 2019-2020. godine. Kapacitet objekta je 130 djece. Vrijednost investicije je bila 13.424.025,70 HRK. Broj upisane djece je kroz godine varirao. 2020. godine upisano je 226 djece što je najviše u promatranom petogodišnjem periodu. Broj zaposlenika u vrtiću narastao na 54, što je povećanje od 80% u odnosu na 2016. godinu.

Tablica 8: Broj djece u vrtićima i zaposlenika u vrtićima

| Godina | Broj upisane djece u predškolske ustanove | Broj zaposlenika |
| --- | --- | --- |
| 2016./2017. | 179 | 30 |
| 2017./2018. | 169 | 31 |
| 2018./2019. | 163 | 32 |
| 2019./2020. | 172 | 34 |
| 2020./2021. | 226 | 54 |

Izvor: baza podataka Gradovi u statistici

Između promatranog razdoblja 2016.-2020. participacija roditelja za boravak djece u vrtiću ostala je jednaka i iznosila je 550,00 HRK.

Ulaganja u odgojno-obrazovnu infrastrukturu u periodu od 2016. do 2020. obilježile su energetske obnove osnovnih škola i gradskih vrtića. Do kraja promatranog razdoblja obnovljeno je 4 objekata osnovnih škola i dva objekta gradskog vrtića:

| - Osnovna škola Garešnica - Osnovna škola Trnovitički Popovac - Područna škola Garešnički Brestovac - Područna škola Kapelica - Područna škola Veliki Pašijan - Područna škola Kaniška Iva - Područna škola Hrastovac - Područna škola Tomašica - Područna škola Zdenčac | - Dječji vrtić Maslačak – Garešnica, Kralja Tomislava 18 - Dječji vrtić Maslačak – Garešnica, Petra Svačića 11D - Dječji vrtić Maslačak – Garešnički Brestovac, Radnička 1a |
| --- | --- |

Grafikon 10: Kretanje broja učenika u osnovnim školama

Izvor: baza podataka Gradovi u statistici

Broj osnovnih škola (uključujući područne škole) u promatranom periodu ostao je isti 9, a broj učenika pada u kontinuitetu od 2016. godine. U odnosu na stanje iz 2016. godine, broj učenika smanjio se za 114 djece, što čini pad od 15%. Smanjenje broja djece koja pohađaju osnovnu školu u Gradu Garešnici, indikator je nepovoljne demografske slike. Međutim, značajna ulaganja u te sustave dokaz su koliko je Gradu stalo do podizanja razine kvalitete školstva te stvaranja boljih uvjeta i za roditelje i za djecu.

Srednja škola August Šenoa pokrenula je i novi program Grafički tehničar  koji je pokrenut 2017. godine.

  - Kultura

Na području Grada Garešnice djeluje jedna ustanova u kulturi:

- HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „ĐURO SUDETA“,

U promatranom periodu za aktivnosti unaprjeđenja uvjeta rada i usluga ustanova u kulturi utrošeno je ukupno 4.807.212,82 HRK, a najviše aktivnosti bilo je usmjereno prema rekonstrukciji knjižnice i čitaonice. Realizirana je investicija u rekonstrukciju knjižnice u vrijednosti od 2.020.332,14 HRK, a na opremanje knjižnice iz lokalnog proračuna utrošeno je 784.059,53 HRK.

S obzirom da je potencijal kulturne baštine na području Grada Garešnice relativno skroman i sam za sebe ne predstavlja dostatan faktor privlačenja, kulturna ponuda temelji se na manifestacijama i priredbama. Godišnje se održava 10-tak kulturnih manifestacija, a najvažnije su:

- Gariglazbijada

- Gastroflora

- Ljeto u Bršljanici

- GAF

- Dan grada Garešnice

- Ljeto u gradu

- Fišijada

- Advent u Garešnici

- Antunovo u Tomašici

- Uskrsni sajam

- Memorijal „Dejan Plavšić“

- Petrovo u Kapelici

- Miholje u Kaniškoj Ivi.

Grafikon 11. Broj održanih manifestacija Grada Garešnice

Izvor: Turistička zajednica Grada Garešnice

Broj održanih manifestacija rastao je svake godine - ukoliko promatramo period od 2016. godine do 2019. godine. U 2020. godini dolazi do naglog pada broja održanih manifestacija, sa 23 na 4 što možemo pripisati pojavi virusa COVID-19 i zabrani održavanja manifestacija i događanja.

  - Civilno društvo

Organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u povezivanju društva i javnih institucija te imaju snažan utjecaj na oblikovanje i provođenje potreba i aktivnosti za korist svoje zajednice. Financiranje, odnosno podrška organizacijama civilnog društva nije uređeno u okviru jedne proračunske stavke u okviru proračuna Grada Garešnice, nego se sredstva sektorski raspoređuju. Sukladno podacima iz Registra udruga Ministarstva pravosuđa i uprave na području Grada Garešnice djeluju 103 udruge civilnog društva. Najviše je sportskih udruga (31%), a najmanje udruga koje se bave područjem gospodarstva.

Grafikon 12: Područja djelovanja OCD-ova s područja Grada Garešnice

Izvor: Registar Udruga

  - Sport

Krovna sportska organizacija na razini Grada je Sportska zajednica Grada Garešnice, ujedno i članica Saveza sportova Bjelovarsko-bilogorske županije. Za sportsku opremu i unaprjeđenje uvjeta rada sportskih klubova u petogodišnjem periodu (2016-2020. godina) izdvojeno je 398.065,30 HRK.

Osim toga, u periodu od 2016. do 2020. realizirane su i sljedeće investicije u sportsku infrastrukturu:

- Prostorije Nogometnog kluba Garešnički Brestovac - 11.456,00 HRK;

- Sportski tereni u Gar.Brestovcu i Kaniškoj Ivi – 26.041,65 HRK;

- Sportska oprema – mreže za sportska igrališta – 21.699,30 HRK;

- Oprema za cikloturizam – 212.300,00 HRK;

- Nogometno igralište u Kapelici – 36.705,00 HRK;

- Zgrada NK Garić – 17.076,34 HRK;

- Uređenje igrališta Kaniška Iva – 8.278,30 HRK;

- Prostorije svlačionica NK Mladost u Hrastovcu – 72.787,01 HRK;

  - Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

U Gradu Garešnici pacijentima se pruža primarna i sekundarna zdravstvena zaštita. Ustanove koje su zadužene za pružanje istih su:

- Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

- Hitna medicinska pomoć

Grad Garešnica svake godine donosi Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Garešnice. Svrha Programa socijalno zdravstvenih potreba je pratiti strategiju razvoja sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj i prema proračunskim mogućnostima osigurati građanima Grada Garešnice viši standard socijalne skrbi i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava Republika Hrvatska. Cilj Programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i osobama s invaliditetom, očuvanje zdravlja djece i odraslih i skrb za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama.

Krovna organizacija socijalne skrbi na području Grada Garešnice je Centar za socijalnu skrb Garešnica. Centar za socijalnu skrb osigurava minimalne materijalne i financijske uvjete za potrebite obitelji i komunicira druge potrebe građana koje su u njihovoj nadležnosti. Broj stanovnika koji zbog invaliditeta ili oštećenja nisu u stanju samostalno obavljati svakodnevne poslove iznosi 403, od toga je 45% muškaraca i 55% žena. 320 osoba od tog broja koristi pomoć druge osobe. Na području županije situacija je iduća  - 26.281 osoba ne može samostalno obavljati svakodnevne poslove, a podjela prema spolu je slična kao i u Gradu - 46% muškaraca i 54% žena. U 2020. godini Centar za socijalnu skrb Grada Garešnice isplatio je 320 doplataka za pomoć i njegu, najviše od svih oblika naknada u socijalnoj skrbi. Uz to, isplaćeno je 328 jednokratnih naknada te 172 zajamčenih minimalnih naknada. Najmanje ostvarenih prava bilježe kategorije naknade za obrazovanje i pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja, te boravak.

Tablica 9: Broj korisnika i prava u socijalnoj skrbi - 2019. godina – CZS Garešnica

| I | ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. ukupno naknada (samaca i kućanstva) | 172 |
|  | 2. ukupno obuhvaćenih osoba | 314 |
| II | NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE KORISNIKA SMJEŠTAJA | 38 |
| III | JEDNOKRATNA NAKNADA |  |
|  | 1. ukupno naknada (samaca i kućanstva) | 328 |
|  | 2. različiti korisnici kojima je jednom ili više puta odobrena naknada | 77 |
| IV | naknade u vezi s obrazovanjem | 0 |
| V | osobna invalidnina | 83 |
| VI | doplatak za pomoć i njegu | 320 |
| VII | status roditelja njegovatelja ili njegovatelj | 29 |
| VIII | naknada do zaposlenja | 16 |
| IX | socijalne usluge (ukupno) pomoć u kući | 24 |
|  | psihosocijalna podrška | 8 |
|  | rana intervencija | 2 |
|  | pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja | 1 |
|  | boravak | 1 |
|  | organizirano stanovanje | 5 |

Izvor: Centar za socijalnu skrb Garešnica

  - GOSPODARSTVO

    - Indeks razvijenosti

Indeks razvijenosti kompozitni je pokazatelj  sastavljen od društveno-gospodarskih indikatora kojim mjerimo stupanj razvijenosti jedinica lokalne i regionalne samouprave. Grad Garešnica nalazi se u trećoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave (6. skupina) sa indeksom razvijenosti koji iznosi 97,28. Bjelovarsko – bilogorska županija sa indeksom od 92,576 dio je druge polovine ispodprosječno rangiranih jedinica regionalne samouprave, odnosno pripada skupini najmanje razvijenih jedinica regionalne samouprave Republike Hrvatske. Slijedom opisanog možemo zaključiti kako se Grad razvija brže od županije te kako je društveno-gospodarska situacija znatno lošija na području cjelokupne županije, negoli što je to na području Grada Garešnice.

Grafikon 13: Indeks razvijenosti

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije

    - Tržište rada

Jedan od ključnih pokazatelja kvalitete radnog okružja i održivosti tržišta rada broj je nezaposlenih osoba. Sukladno tome, mogli bismo reći kako je situacija na garešničkom tržištu povoljnija u 2020. godini, nego što je to bila 2016. godine. Naime, broj nezaposlenih smanjio se za 376 osobe ili za 44%.

Tablica 10: Broj i stopa nezaposlenosti u Gradu Garešnici

| Godina | Broj nezaposlenih | Stopa nezaposlenosti |
| --- | --- | --- |
| 2016. | 853 | 47 |
| 2017. | 638 | 37 |
| 2018. | 468 | 26 |
| 2019. | 428 | 21 |
| 2020. | 477 | 21 |

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Prema podacima Mjesečnog statističkog biltena kojeg objavljuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, na području Bjelovarsko-bilogorske županije registrirano je 3680 nezaposlenih osoba u svibnju 2021. godine, od kojih su 32% muškarci, a 68% žene. Što se tiče podataka koji se odnose na sam Grad Garešnicu, oni su sljedeći. U svibnju 2021. godine na HZZ-u u Garešnici je manje prijavljenih 26 osoba, a nezaposlenih je 424. Od toga je muškaraca 214 ili 50,5%, a žena 210 ili 49,5%. Na razini županije veća je razlika između spolova kada promatramo spolnu strukturu nezaposlenosti, nego što li je to na razini Grada. Traženih radnika na područja Grada Garešnice je 25.

Grafikon 14: Kretanje broja nezaposlenih osoba

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje

    - Poduzetništvo

Grad Garešnica, u cilju poticanja razvoja poduzetništva te poduzetničke infrastrukture osigurava, ovisno o mogućnostima i stanju Gradskog proračuna, godišnja financijska sredstva za potpore, kroz slijedeće 3 mjere poticanja razvoja poduzetništva, utvrđene Programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Garešnice:

1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika,

2. Novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu,

3. Financiranje poduzetništva,

Provedba mjera koje predstavljaju de minimis potpore ili potpore male vrijednosti  obavlja se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ("Službeni list Europske Unije", L 352/1) prema kojoj potporu mogu ostvariti oni koji nisu iskoristili de minimis potporu u visini od 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti iz drugih izvora tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja na pomičnoj osnovi, računajući godinu dodjele potpore.

Mjere kojima Grad Garešnica potiče razvoj poduzetništva čime generira rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva i društva su razrađene na načina da s provode kroz sljedeće de minimis potpore:

- Jačanje konkurentnosti poduzetnika

- Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme

- Novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu

- Subvencioniranje programa doškolovanja i stručnog obrazovanja

- Financiranje poduzetništva

- Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta

U promatranom petogodišnjem razdoblju (Grafikon 15.) dodijeljeno je ukupno 3.148.743,26 kuna potpora poduzetnicima na području Grada i pripadajućih mu naselja. Važno je napomenuti kako se broj istih konstantno povećava iz godine u godinu. Iznimno, došlo je do manje značajnog smanjenja u 2018. godini. Ključno, broj potpora za poduzetnike kroz različite mjere koje je dodijelio Grad Garešnica povećao se za 166% u odnosu na 2016. godinu.

Grafikon 15: Ukupno dodijeljenih potpora poduzetnicima u razdoblju 2016-2020. godine

Izvor: Proračun Grada Garešnice za razdoblje 2016-2020. godine

O uspješnoj provedbi opisanih poduzetničkih mjera najbolje govore pozitivni trendovi rasta broja poduzeća te pad broja i stope nezaposlenih osoba, a čemu su doprinijele aktivnosti Grada Garešnice u okviru spomenutog Programa – a to su: potpore za novoosnovana poduzeća, potpore za poduzetnike početnike, nabava i ugradnja strojeva i opreme, te doškolovanje i stručno usavršavanje. Broj registriranih poduzeća na području Grada Garešnice porastao je za 23%, s 154 2016. godine na 198 u 2020. godini. Trend povećanja broja registriranih poduzeća je konstantan kroz promatrani vremenski period. Broj dodijeljenih potpora te rastući broj poduzeća – indikatori su koji govore o povoljnoj poduzetničkoj klimi u Gradu Garešnici.

Grafikon 16 Kretanje broja poduzeća

Izvor: Digitalna komora

Na području grada dvije su aktivne poduzetničke zone u kojima posluje ukupno 24 gospodarskih subjekta koji zapošljavaju više od 300 zaposlenika.

Zona gospodarskih djelatnosti Jug Grešnica, izgrađena je u samom središtu grada i ima  izuzetno dobar geoprometni položaj, u relativnoj je blizini Posavskog prometnog  koridora, jednog od najvažnijih prometnih pravaca Hrvatske. Navedeni prometni položaj  području grada Garešnice daje određene razvojne prednosti pred ostalim dijelovima  županije.
Površina zone: 27.000 m2 (2,7 ha)

Ukupan broj parcela: 15

U roku dvije godine od završetka izgradnje Zona se u potpunosti popunila s 15 mikro i malih poduzetnika koji danas zapošljavaju preko 274 djelatnika.

Osim povremenih investicijskih održavanja koja se pokrivaju iz proračuna, Zona je samoodrživa.

Grad Garešnica osnovao je Poduzetničku zona Kapelica kao drugu poduzetničku zonu u gradu, koja je prema urbanističkom planu prvenstveno namijenjena gospodarskom proizvodnom sektoru. Zona je veličine 20,75 ha. Od toga je  komunalno i infrastrukturno opremljeno 19 katastarskih čestica veličine od 829m2 do 14.324m2, riješenih imovinsko-pravnih odnosa (vlasništvo Grada Garešnice 1/1),  koje nudimo potencijalnim investitorima  uz brojne pogodnosti i subvencije kod same kupnje zemljišta i izgradnje, ali i daljnjeg poslovanja. Investitori mogu kupiti zemljište po minimalnoj tržišnoj cijeni od 29,00 kn/m2. Cijena se može umanjiti subvencijom od strane Grada Garešnice sukladno  kriterijima novih zapošljavanja i visine ulaganja od minimalno 20% do maksimalno 80% vrijednosti kupoprodajne cijene, a maksimalni iznos po korisniku ne može prijeći prag određen Uredbom de minimis.

U promatranom petogodišnjem periodu 2016-2020. godine iz proračuna su realizirane investicije u poduzetničku infrastrukturu ukupne vrijednosti 21,5 milijun HRK.

Tablica 11: Poslovne zone Grada Garešnice

|  | Poslovna zona „Jug“ | Poslovna zona Kapelica |
| --- | --- | --- |
| Veličina (ha) | 2,7 | 21 |
| Aktivna površina (ha) | 2,7 | 21 |
| Broj tvrtki | 15 | 9 |
| Broj zaposlenih | 274 | 30 |
| Tip | Uslužno-proizvodna | Uslužno-proizvodna |

Izvor: službeni podaci Grada Garešnice

Gradonačelnik Grada Garešnice Josip Bilandžija u Kapelici 29.1.2020. godine s ministrom gospodarstva, poduzetništva i obrta Darkom Horvatom svečanim presijecanjem vrpce otvorio je zgradu Tehno parka.  Osim ministra otvorenju je nazočio i državni tajnik Velimir Žunac.

    - Poljoprivreda

Na području grada Garešnice stanovništvo se tradicionalno bavi poljoprivredom i prerađivačkom industrijom poljoprivrednih proizvoda kojima pogoduje geografski položaj, plodno tlo i povoljni klimatski uvjeti za uzgoj velikog broja poljoprivrednih kultura. Na oranicama se uzgajaju žitarice, krmno i industrijsko bilje, voće, povrće i ljekovito bilje. 2020. godine u Garešnici je 841 registriranih poljoprivrednih gospodarstava. Njihov broj se od 2016. godine smanjio za 44 gospodarstva ili 5%. Međutim, od tada je broj stabilan i kreće se od 841 do 848 poljoprivrednih gospodarstava.

Grafikon 17: Broj OPG-ova na području Grada Garešnice

Izvor: Upisnik poljoprivrednika

Dobna struktura poljoprivrednika na području Grada Garešnice nije povoljna. Zabrinjava podatak da je čak 49% lokalnih poljoprivrednika starijih od 60 godina. Poljoprivrednika koji su mlađi od 41 godinu samo je 12%. Prethodni podaci dokaz su potencijalnog problema održivosti poljoprivrednog sektora garešničkog područja.

Grafikon 18: Dobna struktura poljoprivrednika

Izvor: Upisnik poljoprivrednika

Pet je oblika registracije poljoprivredne djelatnosti koje vežemo uz Grad Garešnica. Najviše je obiteljskih gospodarstva - 768. Međutim, zabrinjava podatak o konstantnom padu istih. U 2020. godini broj obiteljskih gospodarstava je manji za 50 ili za 6%, od početne vrijednosti u 2018. godini. Broj obrta se smanjio za jedan kroz sve tri promatrane godine, zadruge su se povećale za 1, a trgovačkih društva je ostao isti broj u 2020. godini. Najznačajniji porast bilježe samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva kojih u 2018. godini nije bilo, u 2019. ih je bilo registrirano 9, a godine kasnije čak 47.

Tablica 12: Oblici registracije poljoprivredne djelatnosti

| GODINA | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| OBITELJSKO GOSPODARSTVO | 818 | 812 | 768 |
| OBRT | 13 | 13 | 12 |
| TRGOVAČKO DRUŠTVO | 13 | 13 | 13 |
| SAMOOPSKRBNO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO | 0 | 9 | 47 |
| ZADRUGA | 0 | 1 | 1 |

Izvor: Upisnik poljoprivrednika

U periodu od 2016. do 2020. poljoprivrednicima je dodijeljeno ukupno 1.476.762,12 HRK potpora iz gradskog proračuna Grada Garešnice. Radi se o potporama koje obuhvaćaju kako ratarske tako i stočarske sektore, te subvencije za lakši pristup tržištu i edukaciju poljoprivrednika.

Tablica 13: Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima

| Godina | Vrijednost dodijeljenih potpora (u HRK) |
| --- | --- |
| 2016. | 95.918,13 |
| 2017. | 110.239,98 |
| 2018. | 299.627,67 |
| 2019. | 420.376,28 |
| 2020. | 550.600,06 |
| UKUPNO | 1.476.762,12 |

Izvor: službeni podaci Grada Garešnice

Grad Garešnica objavio je Nacrt programa potpora poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2027. godine unutar kojeg će u narednom periodu poticati daljnji razvoj lokalnog poljoprivrednog sektora. 7 je mjera kroz koje će se ostvariti utjecaj:

- 1: Subvencioniranje poljoprivrednih usjeva

- 2. Subvencioniranje uzgoja goveda

- 3. Održavanje poljskih putova

- 4. Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme

- 5. Edukacija i stručno osposobljavanje za stjecanje poljoprivrednog zvanja

- 6. Potpora za razvoj voćarstva, vinogradarstva i povrtlarstva

- 7. Potpora za sudjelovanje na sajmovima

    - Turizam

Iako je turizam snažan faktor gospodarskog i društvenog razvoja određenog područja s važnim aplikativnim učincima na sve ostale gospodarske sektore, na području Grada Garešnice sektor turizma tek je u razvoju. Zaključak je kako Grad Garešnica posjeduje izrazito bogate prirodne, ali ne i kulturne potencijale te ih je zbog toga potrebno oplemeniti sadržajima i ponuditi posjetiteljima doživljaj i aktivno sudjelovanje u njemu. Na temelju primjene spomenutog rješenje, trajanje boravka turista poraslo je s 3469 noćenja u 2016. na 6639 noćenja u 2020. što predstavlja povećanje od 48%.

Grafikon 19: Broj turističkih dolazaka i noćenja u Gradu Garešnice

Izvor: Turistička zajednica Grada Garešnice

Broj turističkih dolazaka i noćenja varirao je po promatranim godinama. Ključno je da se broj dolazaka i noćenja izrazito smanjio 2020. godine zbog neodržavanja različitih manifestacija, ponajviše Gastroflore i Gariglazbijade, pod utjecajem zdravstvene i gospodarske krize koje je prouzrokovala pandemija COVID-19. Sinergija turističke privrede i javnog sektora te privatnih subjekata u turizmu ključna je za povećanje konkurentnosti i prepoznatljivosti Grada Garešnice. U tom smislu, nositelj aktivnosti koje izravno i neizravno doprinose povećanju kvalitete turizma i implementaciji novih sadržaja, osim Grada Garešnice je i Turistička zajednica Sjeverna Moslavina – Garešnica.

- MISIJA, VIZIJA I SWOT ANALIZA

  - Misija Grada Garešnice

Misija Grada Garešnice ostvarivanje je društvenih i gospodarskih interesa Grada i građana kroz poboljšanje komunalnih uvjeta, prometne sigurnosti i dostupnosti, obrazovnih programa i sadržaja te kvalitete života svih građana, vodeći pri tome posebnu brigu o djeci, starijima i ranjivim skupinama. Daljnji razvoj grada poticat će se kroz razvoj gospodarstva, obnovu i izgradnju sportsko-rekreativne infrastrukture s ciljem poticanja kulture zdravog življenja, uvođenje zelenih i održivih ekološko-energetskih rješenja te obnovu i unapređenje komunalne infrastrukture.

  - Vizija Grada Garešnice

Grad Garešnica urbano je središte tradicionalno poljoprivredne regije, prepoznatljivog identiteta kulturne i turističke destinacije koja svojim građanima osigurava poticajno okruženje za gospodarstvo, obrazovanje, rad i život. Ulaganjima u zelenu infrastrukturu, digitalnu tranziciju, održivo gospodarstvo i razvoj te unapređivanjem obrazovanja, za sve skupine stanovništva, u skladu s njihovim potrebama, omogućen je rast kvalitete života kroz uspostavljanje održivog upravljanja resursima te postizanje održivog dugoročnog rasta gospodarstva.

| SWOT ANALIZA – GRAD GAREŠNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PODRUČJE | SNAGE | SLABOSTI | PRILIKE | PRIJETNJE |
| PRORAČUN | Financijska stabilnost proračuna; Konstantan rast proračunskih prihoda; Realizacija velikog broja projekata iz EU fondova. Proaktivna i efikasna gradska uprava u području razvoja gospodarstva i razvoju investicijskog okruženja | Neravnomjerno raspoređena proračunska sredstva Grada po sektorima; Nedovoljno ulaganja u povećanje mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta; Nedostatak sredstava za provođenje velikih infrastrukturnih projekata; Visoki troškovi održavanja komunalne infrastrukture | Povećanje prihoda kroz dodatne izvore financiranja - EU fondovi; Rad na povećanju transparentnosti proračuna putem razvoja digitalnih rješenja i tehnologija; Smanjenje troškova održavanja infrastrukture i javne rasvjete korištenjem obnovljivih izvora energije i razvojem zelene infrastrukture | Sporost u postupku odobravanja projektnih prijava; Sporost administracije u provedbi natječaja –dugi rok čekanja na Odluku o financiranju projekata Teško predvidljiva održivost određenih projekata Pad gospodarske aktivnosti uzrokovan COVID-19 epidemijom; Odljev stručne i kvalitetne radne snage; |
| GOSPODARSTVO | Usmjerenost na razvoj IKT industrije; Uspješno poslovanje tehnološkog inkubatora; Program mjera poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede; Porast broja poduzeća; Dvije učinkovite poduzetničke zone Stručna radna snaga, izražena radna etika, poduzetnost, spremnost na usavršavanje i prihvaćanje novih tehnologija; Snažna i dugogodišnja tradicija poduzetništva i obrtništva; | Nejednaka razvijenost gospodarskih sektora; Nepovoljna gospodarska struktura – značajan udio radno-intenzivnih djelatnosti; Nedovoljna zastupljenost poduzeća s proizvodima visoke dodane vrijednosti; Premali pojedinačni proizvodni kapaciteti poduzeća koji ne mogu zadovoljiti potražnju; Nesklonost poduzetnika suradnji i zajedničkima nastupima na međunarodnom tržištu; Nedostatak međusektorske suradnje poduzetnika; Nedovoljna zainteresiranost mladih za pojedinim zanimanjima za koje postoji potreba u gospodarstvu /deficitarna zanimanja Nedovoljna suradnja gospodarstva s visoko obrazovnim institucijama na području istraživanja i razvoja proizvoda ; Nedovoljna promocija lokalnog gospodarstva. | Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja kroz programe, mjere i subvencije; Ulaganje u tehničko-tehnološku obnovu gospodarstava, unaprjeđenje znanja i primjena novih tehnologija; Isticanje malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva kao generatora povećanja i održanja visokog stupnja zaposlenosti; Otvaranje novih tržišnih segmenata više dodane vrijednosti u IT industriji; Dostupnost strukturnih fondova i novih programa Unije kao izvora financiranja projekata iz područja gospodarstva. | Spora administracija; Neriješeni imovinsko-pravni odnosi; Neusklađenost sustava obrazovanja s potrebama tržišta rada; Rastući troškovi poslovanja; Nepovoljna gospodarska situacija kao posljedica pandemije Covid 19 a koja ima implikacije na rast nezaposlenosti, rezultate poslovanja u gospodarstvu, pad platežne moći i sl.; Odljev stručne i kvalitetne radne snage; Konkurencija u radno-intenzivnim industrijama (iz drugih zemalja članica EU, i zemalja iz okruženja ; Niža cijena rada u susjednim zemljama Nedovoljna usklađenost obrazovnog sektora s potrebama gospodarstva; Brz razvoj tehnologije koja zahtjeva stalna i visoka ulaganja; Konkurencija drugih regija kao investicijskih lokacija |
| POLOŽAJ I PROMET | Povoljan geostrateški položaj – povezanost sa svim dijelovima RH; Brežuljkasto-nizinski kraj pogodan za razvoj svih gospodarskih sektora. | Nedovoljna iskorištenost geostrateškog položaja za povećanje atraktivnosti područja Grada; Nedovoljno razvijena prometna infrastruktura; Nužnost izgradnje zaobilaznica i čvorova koji bi regulirali tranzitni promet što umanjuje kvalitetu zraka i sigurnost u prometu Nedovoljna uređenost biciklističkih staza; | Privlačenje investicija privatnog i javnog Dostupnost strukturnih fondova i novih programa Unije kao izvora financiranja projekata iz područja zaštite okoliša i prirode te izgradnje prometne infrastrukture; ; Poboljšanje cestovne mreže izgradnjom novih prometnica i obilaznica | Slaba povezanost prigradskih naselja s Gradom; Nepostojanje sustava javnog prijevoza; Zagađenost zraka i tla kao posljedica sve većeg broja prijevoznih sredstava te razvoja prometne infrastrukture; Sigurnost u prometu – neoznačeni pružni prijelazi (nadležnost državnih poduzeća) |
| PRIRODNI RESURSI | Bogatstvo voda, obradivog tla, šuma, biološke i krajobrazne raznolikosti, mineralnih sirovina; Pristupačan reljef koji omogućuje raznoliku poljoprivrednu proizvodnju; | Nedovoljna iskorištenost alternativnih izvora energije; Nedovoljno iskorišten potencijal postojećih prirodnih resursa u svrhu održivog rasta i razvoja gospodarstva; Nedovoljna profiliranost i povezanost dostupnih prirodnih bogatstava s turizmom i gospodarstvom | Porast potražnje za specifičnim oblicima turizma temeljenim na prirodnim bogatstvima (izletnički, ruralni, avanturistički); Povezivanje postojećih prirodnih resursa s turističkom ponudom na području Grada; Izgradnja zelene infrastrukture koja pozitivno djeluje na okoliš; Provođenje ideja održivog gospodarstva u svrhu retencije i unapređenja postojećih resursa; Očuvanje i poboljšanje bioraznolikosti te održivo upravljanje eko-sustavima, prirodnim dobrima i bioraznolikošću; Bogatstvo prirodnih resursa kao OIE (podzemne vode); Zakonska regulativa – provođenje edukacije o korištenju kemijskih / zaštitnih sredstava u svrhu zaštite okoliša; | Ljudski faktor kao prijetnja očuvanju prirodnih resursa; Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa; Divlja odlagališta otpada; Tvari i kemikalije korištene u tradicionalnoj poljoprivredi; Klimatske promjene: - poplave, potresi, klizišta, oborine Učestalost prirodnih katastrofa i nepovoljnih vremenskih prilika. Klimatske promjene – sve češća olujna nevremena praćena jakim vjetrom, opasnost od poplave i klizanja tla; |
| POLJOPRIVREDA | Velik broj poljoprivrednih gospodarstava; Značajna površina poljoprivrednog zemljišta; Poticanje razmjene domaćih poljoprivrednih proizvoda među stanovništvom – Tržnica domaćih proizvoda Grada Garešnice; Tradicija Poljoprivrednog sajma u Uljaniku; Postojanje poticajnih mjera i potpora za daljnji razvoj i rast poljoprivrednih gospodarstava koje su u konstantnom rastu; Veliki broj aktivnih poljoprivrednih gospodarstava. | Nedovoljno mladih osoba koje se bave poljoprivredom; Nedovoljno korištenje tehnoloških trendova u poljoprivrednoj proizvodnji; Usitnjenost poljoprivrednih površina Nestabilnost tržišta poljoprivrednih proizvoda; Slaba orijentiranost na ekološku poljoprivredu; Nedovoljni financijski resursi poljoprivrednika za proširenje i usklađivanje proizvodnje. Nedovoljno stručnog znanja i niska razina obrazovanja ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i turizmom; Nedovoljno uvođenje inovacijskih poljoprivrednih tehnologija; Neprilagođenost poslovanja EU standardima; Manjak skladišnih kapaciteta; Nedovoljna prepoznatljivost Grada Garešnice i županije kao turističke destinacije; | Mogućnost iskorištavanja dodatnih izvora financiranja – EU fondovi; Jačanje prepoznatljivosti područja za razvoj eno-gastro turizma; Poticanje prelaska poljoprivrednika u sustav ekološke poljoprivrede; Implementacija tehnoloških digitalnih rješenja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje; Potražnja za novim kulturama u poljoprivrednoj proizvodnji; Potražnja za novim turističkim proizvodima - svjetski turistički trendovi (zdravlje, aktivni turizam, eno-gastronomija); . | Starenje stanovništva; Prirodne nepogode; Strana konkurencija u vidu jeftinijih proizvoda; Slab interes poljoprivrednika za promjenu postojećih proizvodnih paradigmi; Usitnjenost zemljišta onemogućava konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju; Sporost administracije u provedbi Plana gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH; Jaka konkurencija stranih tržišta; Nacionalna politika usmjerena je na naglašavanje imidža Hrvatske kao obalne i morske zemlje; Niska kupovna moć i slabiji interes domaćeg tržišta; |
| STANOVNIŠTVO | Pozitivna međužupanijska kretanja; Demografske mjere koje Grad provodi Razvijen obrazovni i predškolski obrazovni sustav (vrtići) ; Značajna ulaganja u predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje; Povoljna statistika zaposlenosti:; Razvoj novih programa Srednja škola August Šenoa; Dobra izgrađenost sportske infrastrukture te veliki potencijal sportsko – rekreacijskih programa; Dobra pokrivenost primarnom zdravstvenom zaštitom; Dobra povezanost i obnovljena infrastruktura zdravstvenih ustanova; Programi promocije zdravlja i prevencije bolesti; Velik broj i raznolikost organizacija civilnog društva te sve veća važnost njihovog djelovanja; Bogata materijalna i nematerijalna kulturna baština | Trend depopulacije; Nezaposlenost mladih osoba; Nezaposlenost osoba starije dobi; Nepovoljna obrazovna struktura nezaposlenih osoba; Neodgovarajuće sustavno stipendiranje u skladu s potrebama tržišta rada; Nedovoljna svijest o važnosti cjeloživotnog obrazovanja; Nedostatak učinkovitog rješavanja socijalnih i gospodarskih problema socijalno ugroženih skupina; Nema strategije razvoja kulture i turizma; Slaba organizacija palijativne skrbi; Nedovoljno sudjelovanje stanovništva u programima prevencije i zdravstvene zaštite; Nedovoljna prihvaćenost sporta i rekreacije kao zdravog načina života; Nema adekvatne infrastrukture za suvremenu i novo-medijsku umjetnost i kreativne industrije; Nedovoljna suradnja i nedostatak umrežavanja udruga s udrugama i ostalim institucijama na EU razini; Nepostojanje adekvatnog prostora za djelovanje udruga (posebno udruga mladih i udruga u kulturi); Nepostojanje sveobuhvatne baze inicijativa, projekata i programa u Garešnici koja bi omogućila učinkovitu koordinaciju | Subvencije i mjere poticanja za poboljšanje demografske slike; Unaprjeđenje kvalitete života; Unapređenje sustava socijalne skrbi za najstarije i ranjivo stanovništvo; Razvoj kapaciteta udruga i civilnog društva u organiziranju kulturno-društvenih aktivnosti; Implementacija sustava cjeloživotnog obrazovanja.; Blizina visokoškolskih obrazovnih centara (Bjelovar, Kutina, Zagreb); Povećana dostupnost programa mobilnosti posebno za obrazovni sektor (od predškolskog do visokoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih); Mogućnosti korištenja novih tehnologija u svim područjima (posebno u obrazovanju i kulturi); Umrežavanje obrazovnih institucija na razini EU; Dostupnost strukturnih fondova i novih programa Unije kao izvora financiranja projekata iz područja društvenih djelatnosti te projekata udruga civilnog društva | Nefleksibilni obrazovni sustav i neusklađenost sa stvarnim potrebama tržišta rada; Tržište rada orijentirano samo na nekoliko djelatnosti; Nastavak trenda iseljavanja radno sposobnog i visokoobrazovanog stanovništva; Zatvaranje mikro i malih poduzeća te gubitak radnih mjesta kao posljedica pandemije COVID-19.. Negativan prirodan priraštaj; Poteškoće u nabavi opreme (kabineti, didaktički materijal); Manjak stručnjaka preventivne medicine Velika opterećenost i nedostatak opreme u zdravstvu te problem njezine modernizacije i održavanja Smanjenje proračuna JLS- i institucijama kao posljedica gospodarskih kretanja što dovodi do smanjenog financiranja udruga civilnog društva |
| STRATEŠKI PROJEKT KOJI RJEŠAVA IDENTIFICIRANU SLABOST | SNAGE | SLABOSTI | PRILIKE | PRIJETNJE |
| Izgradnja Poslovne zone "Kapelica" | Popunjene i efikasne dvije poduzetničke zone; Poticajno okruženje za poduzetnike; Pozitivan trend rasta i razvoja malih i srednjih poduzeća Visoko-tehnološke tvrtke u Poslovnoj zoni | Nedostatak poduzetničke potporne infrastrukture; Nedostatak adekvatnih poslovnih prostora za najam; | Povećanje broja aktivnih poduzetnika i obrta; Povećanje broja zaposlenih; Suradnja srednje škole s poduzetničkim inkubatorom; Konkurentska prednost za nove tvrtke; Poticanje razvoja mikro, malog i srednjeg poduzetništva; Korištenje EU sredstava | Česta promjena /izmjene zakonske regulative; Nestabilnost poslovnog okruženja i pad gospodarske aktivnosti tijekom COVID-19 krize; Mobilnost radne snage |
| Gradnja kompleksa „Agropark“ Kapelica | Ulaganja u razvoj poljoprivrednog sektora; Tradicija poljoprivrede u Gradu Garešnici; Povećanje broja povezanih poljoprivrednih gospodarstava | Nedostatak zainteresiranosti poljoprivrednika Grada Garešnice; Nedovoljni kapaciteti; | Financiranje infrastrukture iz EU sredstava; Prepoznatljivost poljoprivrednog kraja na karti RH; Korištenje obnovljivih izvora energije/ solarni paneli. | Sporost administracije; Problem financijske održivosti |
| Rekonstrukcija Sportskog parka | Dugogodišnja podrška razvoju sporta; Ostvareni sportski rezultati; Razvijena svijest građana o važnosti bavljenja sportom; Postojanje kvalitetne sportske podrške (treneri, mentori, fizioterapeuti) | Nedostatak adekvatne sportske infrastrukture za bavljenje rekreativnim i amaterskim sportom | Dostupnost izvora financiranja / EU; Organizacija sportskih događaja; Podizanje kvalitete života stanovništva svih dobnih skupina; Nacionalna promidžba sportaša i sportskih postignuća; Poticanje izvrsnosti u sportskim aktivnostima; Popularizacija zdravog načina života | Slabi interes udruga za korištenje stadiona; Visoki troškovi održavanja infrastrukture |
| Projekt „Zeleni vrtovi poilovlja“ | Usmjerenost na turizam; Zaštita okoliša i održivost resursa; | Veliko područje održavanja; Razvoj ponude; | EU izvori financiranja; Povećanje kvalitete života; Novi izvor prihoda; | Sporost administracije pri izdavanju dozvola i uvjerenja; Visoki troškovi održavanja infrastrukture; |

- STRATEŠKI OKVIR PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA GAREŠNICE ZA RAZDOBLJE 2021-2025. GODINE

Strateško planiranje i razvoj Grada Garešnice u razdoblju do 2025. godine temeljit će se na postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Grada Garešnice za razdoblje 2021-2025. godine. Strateški okvir definiran je kroz 13 razvojnih mjera: uređenje naselja i stanovanje; prostorno i urbanističko planiranje; komunalno gospodarstvo; odgoj i obrazovanje; briga o djeci; socijalna skrb; kultura; tjelesna kultura i sport; zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša; protupožarna i civilna zaštita; promet i održavanje javnih prometnica; gospodarski razvoj; lokalna uprava i administracija; demografija. Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom djelokrugu Grada Garešnice. Po usvajanju Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije mjere PP-a povezat će sa posebnim ciljevima županije, a u trenutku donošenja Provedbenog programa usklađene su sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine.

U okviru 13 mjera 4 su aktivnosti kroz koje će Grad Garešnica pratiti uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa. Svaka od aktivnosti mjerit će se kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj rezultata. Uz to, važan element strateškog planiranje je i strateško planiranje proračunskih sredstava koja su potrebna za realizaciju mjera, aktivnosti i projekata. Shodno tome, strateški okvir Provedbenog programa obuhvaća poveznicu s proračunom Grada. Detaljan pregled mjera i aktivnosti zajedno sa akcijskim i financijskim planom nalazi se u PRILOGU Provedbenog programa Grada Garešnice.

  - Mjere, aktivnosti i razvojni projekti

- Uređenje naselja i stanovanje

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - unapređivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja | Izgradnja nogostupa | 2km | 4km | PROGRAM 1011 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Kapitalni projekt K101104 Izgradnja nogostupa |
| - uređenje zelenih javnih površina i ulaganje u razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima | m2 adekvatno uređenih zelenih javnih površina | 96.000 m2 | 100.000 m2 | PROGRAM 1010 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Aktivnost A101007 Održavanje javnih površina |
| - izgradnja parka za pse | Povećanje sadržaja za kućne ljubimce | 0 | 1 | PROGRAM 1003 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA Kapitalni projekt K100302 Izgradnja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima |

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 2021.-2025.

- Izgradnja nogostupa

- Izgradnja parka za pse

- Prostorno i urbanističko planiranje

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. aktivnosti vezane za prostorno planiranje | pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom | 100% | 100% | PROGRAM 1003 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA Kapitalni projekt K100305 Izrada ostale projektne dokumentacije |

- Komunalno gospodarstvo

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. održavanje javnih površina | održavane javne površine u m2 | 96.000 m2 | 100.000 m2 | PROGRAM 1010 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Aktivnost A101007 Održavanje javnih površina |
| 3.2. razvoj i unapređenje različitih infrastrukturnih sustava | km novoizgrađene i rekonstruirane vodovodne infrastrukture | 70 | 100 | PROGRAM 1012 SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJE VODNIH GRAĐEVINA K101202 Sufinanciranje odvodnje i vodovoda u Hrastovcu, K101204 Sufinanciranje izgradnje vodovoda Dišnik, K101209 Sufinanciranje sanacije gubitaka vodovodne mreže, K101217 Sufinanc.magistralnog cjevovoda Vel.Trnovitica - Garešnica |
|  | km novoizgrađene i rekonstruirane infrastrukture odvodnje | 53 | 65 |  |
| 3.3. unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu | postotak energetski efikasnih rasvjetnih tijela | 100% | 100% | PROGRAM 1010 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A101001 Javna rasvjeta |
|  | udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom | 100% | 100% |  |

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 2021-2025.

- Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Garešnica

- poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracija Garešnica i Hercegovac

- Izgradnja vodo komunalne infrastrukture aglomeracija Garešnica i Hercegovac

- Odgoj i obrazovanje

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Subvencije i stipendije u obrazovanju | Stipendije i školarine prema socijalnom programu | 42 | 52 | PROGRAM 1018 SOCIJALNA SKRB Aktivnost A101801 Stipendije i školarine prema socijalnom programu PROGRAM 1020 OBRAZOVANJE A102002 |
|  | Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola | 159 | 200 |  |

5. Briga o djeci

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Redovna djelatnost vrtića | ukupan broj upisane djece | 220 | 270 | PROGRAM A1016 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE |
|  | broj novoupisane djece | 60 | 110 |  |
| 5.2. unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje | broj novosagrađenih objekata | 1 | 1 | K101601 Opremanje javne ustanove Dječji vrtić Maslačak |
|  | broj rekonstruiranih objekata | 3 | 3 |  |

6. Socijalna skrb

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama | broj zaposlenih žena na projektu „Zaželi“ | 30 | 30 | PROGRAM 1022 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA T102202 ZAŽELI - GAREŠNICA |
|  | broj krajnjih korisnika projekta „Zaželi“ – pripadnika skupine starih/nemoćnih | 180 | 180 |  |
| 6.2. dodjela subvencija, pomoći i donacija | broj korisnika jednokratne novčane pomoći | 62 | 52 | PROGRAM 1018 SOCIJALNA SKRB, A101802 Pomoć u novcu socijalno ugroženim obiteljima, A101803 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja i nabavu ogrjeva PROGRAM 1022 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA, A102201 Redovna djelatnost zaposlenih u javnim radovima |
|  | Broj korisnika sredstava za ogrjev | 174 | 150 |  |
|  | Broj zaposlenih osoba na javnom radu | 5 | 3 |  |

7. Kultura, tjelesna kultura i sport

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Planirana vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Izgradnja i opremanje Knjižnice | Izgrađena i opremljena knjižnica | 0 | 1 | PROGRAM 1006 JAVNE POTREBE U KULTURI Kapitalni projekt K100601 Opremanje knjižnice |
| 7.2. promicanje kulture i kulturnih sadržaja | broj organiziranih kulturnih manifestacija i događaja promicanja kulture | 8 | 10 | PROGRAM 1006 JAVNE POTREBE U KULTURI A100605 Poticanje održavanja manifestacija u kulturi |
| 7.3. unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja | broj rekonstruiranih sportskih objekata | 5 | 7 | PROGRAM 1008 JAVNE POTREBE U SPORTU Kapitalni projekt K100801 Uređenje sportskog parka |

RAZVOJNI PROJEKT:

REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG PARKA

Opis projekta:

Sport u gradu Garešnici ima dugu tradiciju te su unutar raznih disciplina u Gradu Garešnici  ostvareni vrhunski rezultati na nacionalnoj i međunarodnoj razini.  Sportski park zbog svoje dotrajalosti i novih međunarodnih standarda zahtjeva cjelokupnu renovaciju. Rekonstrukcijom sportskog parka odnosno rekonstrukcijom nogometnog igrališta, pomoćnog terena, košarkaškog i rukometnog igrališta. Svi tereni biti će osvijetljeni sa reflektorima, te će se napraviti kolni pristup za dva autobusa. Osim rekonstrukcije terena izgraditi će se i nova zgrada sa tribinama za gledatelje Cilj je postojećim klubovima stvoriti bolje uvjete za rad sa djecom, mladima i vrhunskim sportašima, koje i zaslužuje prema dugogodišnjoj tradiciji. Prostor sportskog parka bio bi namijenjen i ostalim sportskim društvima za treninge i druge sportske aktivnosti.

| Naziv projekta | Pokazatelj rezultata projekta | Usklađenost s NRS 2030. |
| --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija sportskog parka | broj rekonstruiranih sportskih objekata | "RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC4. efikasno upravljanje resursima" P5.2. Zdravlje, zdrave prehrambene navike i aktivni život kroz sport |

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 2021-2025.

- Izgradnja objekta sa tribinama

- Postavljanje umjetne trave

IZGRADNJA I OPREMANJE GRADSKE KNJIŽNICE

Hrvatska knjižnica i čitaonica Đuro Sudeta u Garešnici nalazi se od 2020.godine u fazi rekonstrukcije, nakon čega je došlo do potresa te je knjižnica razrušena. U 2022.godini i 2023. godini planira se završetak izgradnje knjižnice te opremanje iste. Izgradnja i opremanje sufinanciraju se sredstvima Ministarstva kulture i Grada Garešnice.

8.  Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom | količina odvojeno prikupljenog otpada (t) | 500 | 650 | Komunalac d.o.o. Garešnica |
|  | količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište (t) | 1620 | 1620 |  |
|  | broj kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 3600 | 3600 |  |
| 8.2. izgradnja građevina za gospodarenje otpadom | Broj reciklažnih dvorišta | 1 | 1 |  |
| 8.3. energetska obnova objekata | Broj energetski obnovljenih objekata | 7 | 9 | PROGRAM 1003 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA K100320 Rekonstrukcija mjesnog doma u garešničkom Brestovcu |

RAZVOJNI PROJEKT:

REKONSTRUKCIJA MJESNOG DOMA NA ADRESI BRESTOVAČKA ULICA, GAREŠNICA

Opis projekta:

Rekonstrukcijom zgrade izradit će se novo krovište, zamijeniti stolarija novom energetski učinkovitijom, a rekonstrukcijom sustava grijanja i zamjenom rasvjetnih tijela omogućit će se smanjenje  utroška  energenata i emisije CO2.  Dodatno će se urediti unutarnji prostori sa podnim i zidnim oblogama, te će se ugraditi ventilacijski sustav.

| Naziv projekta | Pokazatelj rezultata projekta | Usklađenost s NRS 2030. |
| --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija zgrade | Broj energetski obnovljenih objekata | RS3. Zelena i digitalna tranzicija SC 4 Efikasno upravljanje resursima P 8.2. Energetska samodostatnost i tranzicija na čistu energiju |

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 2021-2025.

- Rekonstrukcija zgrade

9. Protupožarna i civilna zaštita

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga | broj opremljenih vatrogasnih postrojbi nabavom nove opreme | 1 | 1 | PROGRAM 1005 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA A100502 Financiranje VZG |
| 9.2. organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice | ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS | 36 | 36 | A100503 Civilna zaštita i spašavanje |

10. Promet i održavanje javnih prometnica

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. Unaprjeđenje i razvoj biciklističko-pješačke infrastrukture | km novih biciklističkih staza | 30 | 60 | PROGRAM 1010 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Aktivnost A101007 Održavanje javnih površina PROGRAM 1011 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Kapitalni projekt K101104 Izgradnja nogostupa |
|  | km novih pješačkih staza | 120 | 140 |  |
| 10.2. unapređenje i izgradnja cestovne infrastrukture | kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika | 297 | 310 | PROGRAM 1010 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A101005 Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama |
| 10.3. poticanje korištenja ekološki prihvatljivih izvora energije u prometu | broj izgrađenih punionica za električna vozila | 0 | 1 | PROGRAM 1004 ZAŠTITA OKOLIŠA K100403 Nabava komunalne opreme |
| 10.4. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet | broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta | 1520 | 1620 | Kapitalni projekt K101114 JAVNA PARKIRALIŠTA |

11. Gospodarski razvoj

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. Subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima | broj dodijeljenih potpora poduzetnicima i obrtnicima - godišnje | 60 | 70 | PROGRAM 1009 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA A100904 Subvencija nabave i ugradnje novih strojeva i opreme A100912 Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta A100902 Subvencioniranje uzgoja goveda A100915 Potpora za razvoj voćarstva, vinogradarstva i povrtlarstva |
|  | broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima- godišnje | 10 | 20 |  |
| 11.2. Razvoj poduzetničke infrastrukture | Broj poduzetničkih inkubatora | 2 | 2 | A100905 subvencioniranje korištenja poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru A100917 Subvencioniranje korištenja uredskih prostora u Tehno parku |

12. Lokalna uprava i administracija

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2025. | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave | broj zaposlenika samoupravne jedinice koji su sudjelovali u dodatnim edukacijama broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima | 10 10 | 12 12 | PROGRAM 1003 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA A100301 Redovan rad upravnog tijela |
| 12.2. Digitalizacija usluga lokalne samouprave | broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS | 25% | 100% | PROGRAM 1003 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA K100314 Digitalizacija sustava javne uprave |
| 12.3. priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova | broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova | 2 | 4 | PROGRAM 1003 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA Kapitalni projekt K100305 Izrada ostale projektne dokumentacije |

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 2021-2025.

- Digitalizacija sustava javne uprave

13. Zaustavljanje iseljavanja i poticanje nataliteta

| Aktivnost/projekt | Pokazatelj rezultata | Polazišna vrijednost | Ciljna vrijednost | Stavka u proračunu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. provedba natalitetnih politika i zaustavljanje iseljavanja mladih | broj dodijeljenih potpora za novorođenčad | 74 | 90 | PROGRAM 1017 POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE A101701 Potpore za novorođeno dijete |
|  | broj mjera kojima se potiče stambeno zbrinjavanje | 15 | 17 | PROGRAM 1017 POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE A101702 Pomoć mladim obiteljima kod rješavanja stambenih pitanja |

- financijski, akcijski i terminski plan provedbe razvojnih projekata

| Naziv projekta | Procijenjena vrijednost projekta (HRK) | Nadležnost za provedbu mjere – koji odjel? | Mogući izvor financiranja | Proračun 2021. (HRK) | Projekcija proračuna 2022. (HRK) | Projekcija proračuna 2023. (HRK) | Okvirna projekcija proračuna 2024. (HRK) | Okvirna projekcija proračuna 2025. (HRK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja parka za pse | 200.000,00 | Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026.; Proračun Grada Garešnica; Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027.; | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja Agro parka | 19.000.000,00 | Upravni odjel za poljoprivredu |  | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 | 9.000,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija sportskog parka | 12.000.000,00 | Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport |  | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energetska obnova zgrade na adresi V. Nazora 22, Garešnica | 1.305.000,00 | Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalne poslove i investicije |  | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija Gradske knjižnice i čitaonice | 3.500.000,00 | Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalne poslove i investicije |  | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Izgradnja infrastrukture u poslovnoj zoni „Kapelica“ | 1.500.000,00 | Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove |  | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt „Zeleni vrtovi Poilovlja“ KK.06.1.2.02. | 11.621.000,00 | Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove |  | 11.621.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Uređenje objekata na Skresovima | 3.000.000,00 | Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove |  | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  |
| Digitalizacija sustava javne uprave | 450.000,00 |  |  | - | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija mjesnog doma u Garešničkom Brestovcu | 600.000,00 | Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove |  | - | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nabava komunalne opreme | 1.567.000,00 | Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove |  | - | 810.000,00 | 257.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Sanacija odlagališta Johovača | 3.580.000,00 | Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove |  | - | 3.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opremanje knjižnice | 1.720.000,00 | Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove |  | - | 1.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja nogostupa | 1.630.000,00 | Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove |  | - | 750.000,00 | 350.000,00 | 530.000,00 | 0,00 |
| Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 22.860.000,00 | Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove |  | - | 6.100.000,00 | 8.410.000,00 | 8.350.000,00 | 0,00 |

- PRAĆENJE, IZVJEŠTAVANJE I VREDNOVANJE STRATEŠKIH AKATA

Praćenje i izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne samouprave sastavni je dio procesa strateškog planiranja i definirano je Pravilnikom o Strateškom planiranju. Praćenje provedbe akata strateškog planiranja obuhvaća proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja (definirani u strateškom okviru Grada Garešnice) kojima se sustavno prati uspješnost provedbe mjera akta strateškog planiranja. Izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja proces je pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini JLS te široj javnosti o statusu provedbe strateškog akta.

  - Praćenje i izvještavanje

Za provedbu ovoga Provedbenog programa te za praćenje i izvještavanje o provedbi nadležan je Grad Garešnica na čelu s gradonačelnikom kao odgovornom osobom. Grad Garešnica koordinira procesom koji za cilj ima provedbu mjera usmjerenih dostizanju strateških ciljeva te ispunjenju vizije. Gradonačelnik će imenovati djelatnike stručne službe gradonačelnika koji će biti odgovorni za koordinaciju provedbe u suradnji s imenovanom radnim tijelom. Gradonačelnik je odgovoran za redovno izvještavanje o provedbi Provedbenog programa i uspješnosti zadanih ciljeva. Na godišnjoj osnovi, krajem svake kalendarske godine, a najkasnije do 20. prosinca revidirat će se Provedbeni program Grada Garešnice. Praćenje provedbe odvija se tako da odgovorna osoba priprema godišnja izvješća o provedbi. Gradsko vijeće zaprima i odobrava godišnja izvješća te daje preporuke za unaprjeđenje izvršavanja. Sva izvješća o aktivnostima praćenja i izvještavanja Provedbenog programa Grada Garešnice bit će objavljena na službenim internetskim stranicama Grada Garešnice.

Ciljevi praćenja i izvještavanja su sljedeći:

- sustavno praćenje uspješnosti provedbe mjera akta strateškog planiranja

- učinkovito upravljanje provedbom akta strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvješćivanja

- pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i revizije akta strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih mjera

- utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akta strateškog planiranja

- povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata

- osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvještavanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi Provedbenog programa JLS-a propisani su Pravilnikom o SP-u.

| Vrsta izvješća | Ciklus | Obveznik izrade izvješća | Kome se podnosi: | Rok za izvješće: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provedbeni program Grada Garešnice za razdoblje 2021-2025. godine | Polugodišnje | Regionalni koordinator; Lokalni koordinator | Predstavničko tijelo; Koordinacijsko tijelo | do 31. srpnja tekuće godine (za tekuću godinu); do 31. siječnja tekuće godine (za prethodnu godinu) |

Proces praćenja i izvještavanja uključuje sljedeće korake u cilju provedbe praćenja i izvještavanja o strateškom planiranju:

- Uspostava institucionalnog okvira za praćenje uspješnosti provedbe

- Identifikacija zahtjeva praćenja

- Uspostava mreže osoba za praćenje

- Izvještavanje o rezultatima; identifikacija mogućih problema

- Pokretanje preventivnih mjera rješavanja problema

- Ispunjavanje službenih zahtjeva izvješćivanja

  - Vrednovanje akata strateškog planiranja

Postupak vrednovanja akta strateškoga planiranja neovisna je usporedba i ocjena očekivanih i ostvarenih rezultata, ishoda i učinka provedbe Provedbenog programa. Pravilnikom o strateškom planiranju definirana je obveza vrednovanja akata strateškog planiranja samo za srednjoročne i dugoročne akte. Prema tome, obveza vrednovanja Provedbenog programa nije definirana Zakonom o strateškom planiranju, ali ukoliko se ukaže potreba za provedbom istog za daljnje formiranje javnih politika, a sukladno financijskim mogućnostima Grada, vrednovanje će se provesti prema niže navedenoj metodologiji.

Sustav vrednovanja temelji se na sljedećim parametrima:

- Vrednovanje provode unutarnji i/ili vanjski stručnjaci koji su funkcionalno neovisni o tijelima nadležnima za izradu i provedbu akata strateškoga planiranja;

- Gradonačelnik koji je nadležan za pokretanje izrade akta strateškog planiranja donosi odluku o početku postupka vrednovanja;

- Rezultati, ishodi i učinci provedbe akata strateškoga planiranja utvrđeni postupkom vrednovanja predstavljaju temelj za reviziju javnih politika i daljnje procese strateškoga planiranja.

Metodologija vrednovanja primijenit će se sukladno pravilima definiranim u Priručniku o strateškom planiranju te Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ekonomska cijena programa predškolskog odgoja na području Grada Garešnice prosječno iznosi više od 1.600,00 HRK.

Indeks se računa prema sljedećim parametrima: prosječni dohodak po stanovniku, prosječni izvorni prihodi po stanovniku, prosječna stopa nezaposlenosti, opće kretanje stanovništva, stupanj obrazovanosti stanovništva (tercijarno obrazovanje) te indeks starenja.