REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD GAREŠNICA

Gradsko vijeće

KLASA:363-01/22-01/04

URBROJ:2103-4-01-22-1

Garešnica, 15. lipnja 2022. godine

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 35. Statuta Grada Garešnice („Službeni glasnik Grada Garešnice“, broj: 2/21) Gradsko vijeće Grada Garešnice na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. lipnja 2022. godine, donijelo je

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU   P R O G R A M A

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području Grada Garešnice  za 2021. godinu

I.

U  Programu  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Garešnice za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Garešnice, broj 12/20, dalje u tekstu: Program) planirana su sredstva u ukupnom iznosu :

A) GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE, JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA, JAVNA PARKIRALIŠTA, GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE, GROBLJA

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

| Red. broj | Naziv investicije | Opis | Planirano |  | Izvršeno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  |  |  |
| 2.B.1. | Izgradnja autobusnih stanica u Kaniškoj Ivi, T.Popovcu, Kajgani i Tomašici | Sufinanciranje izgradnje autobusnih stanica na županijskim prometnicama | 80.000,00 |  | 80.000,00 |
| 2.B.3 | Izgradnja Sportskog parka Garešnica | Izgradnja | 330.000,00 |  | 329.787,50 |
| 2.B.4. | Izgradnja djećjeg igrališta Maslačak | Izgradnja | 318.000,00 |  | 316.167,03 |
| C.JAVNA PARKIRALIŠTA I NOGOSTUPI |  |  |  |  |  |
| 2.C.4. | Izgradnja nogostupa Hrastovac | Izvođenje radova | 170.000,00 |  | 165.273,88 |
| 2.C.5. | Izgradnja parkirališta kod DVD Zdenčac | Izvođenje radova | 50.000,00 |  | 15.916,50 |
| 2.C.6. | Izgradnja parkirališta kod DVD V.Bršljanica | Izvođenje radova | 50.000,00 |  | 22.428,00 |
| 2.C.7. | Izgradnja parkirališta u V. Nazora | Izvođenje radova | 50.000,00 | 11.250,00 |  |
| E. GROBLJA |  |  |  |  |  |
| 2.E | Dodatni radovi na mrtvačnici u Garešnici | Izvođenje radova | 6.000,00 |  | 5.500,00 |

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati

| D. JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.D. | Modernizacija javne rasvjete u gradu Garešnica | Izrada projektne dokumentacije Izvođenje radova | 160.000,00 | 151.850,39 |

REKAPITULACIJA:

| Redni broj | Vrsta komunalne infrastrukture: | Planirano | Izvršeno |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | NERAZVRSTANE CESTE | -960.000,00 | 0,00 |
| B. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | -722.000,00 | 725.954,53 |
| C. | JAVNA PARKIRALIŠTA I NOGOSTUPI | -110.000,00 | 214.868,38 |
| D | JAVNA RASVJETA | 0,00 | 151.850,39 |
| E. | GROBLJA | -794.000,00 | 5.500,00 |
|  | SVEUKUPNO : | -2.586.000,00 | 1.098.173,30 |

II  .

„Financiranje građenja objekata i uređaja te nabava opreme iz točke I. ovog Programa osigurati će se iz sredstava:

| Redni broj |  | Vrsta prihoda | Planirano | Izvršeno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Komunalnog doprinosa | 150.000,00 | 136.577,94 |
| 2. |  | Šumski doprinos |  | 550.000,00 | 548.086,06 |
| 3. |  | Opći prihodi i primitci |  | 0,00 | 0,0 |
| 4. |  | Državni proračun – sredstva izravnanja |  | 260.000,00 | 160.154,90 |
| 4. |  | Sredstva Državnog proračuna – kapitalne pomoći |  | 254.000,00 | 253.354,40 |
| 5. |  | Sredstva od pomoći institucija EU |  | 0,00 | 0,00 |
| 6. |  | Sredstva od prodaje i nefinancijske imovine |  | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 1.214.000,00 | 1.098.173,30 |

III.

Godišnje Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Garešnice za 2021. godinu objaviti će se  u Službenom glasniku Grada  Garešnice.

Predsjednik Gradskog vijeća

Željko Starčević